Alumno: David Tobalina Rodríguez
Módulo: Proyecto de DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Planificación proyecto

Fecha 1 - 27 Abril 2021
Especificación de requisitos y desarrollo de la BD:
- Descripción.
- Esquema E/R.
- Casos de uso.

Fecha 2 - 11 Mayo 2021
* Implementación de las funcionalidades *:
- Eliminar notas.
- Marcar tarea como finalizada.
- Puntos usuario al finalizar tarea.
- Eliminar producto de la lista de compra.
- Visualizar las tareas programadas para una fecha en el calendario.

Fecha 3 - 25 Mayo 2021
Implementación de las funcionalidades:
- Comprobación casos de uso.
- Posible implementación de funcionalidades para mejorar la experiencia de usuario.
- Posible implementación de funcionalidades extras.
- Hacer memoria.

Fecha 4 - 31 Mayo 2021
Finalización del proyecto: el proyecto deberá estar terminado para esta fecha ya que este día es la última tutoría. La defensa de proyectos es del 1 al 4 de Junio de 2021.

* Implementación de las funcionalidades *
Si durante el desarrollo se retrasa el progreso, estas funcionalidades podrán ser implementadas para la siguiente fecha.